**LAPORAN MINGGUAN AKTUALISASI HABITUASI**

**Laporan Minggu ke I**

Waktu pelaksanaan : 22 - 26 Oktober 2021

Nama Peserta : Tulus Wahyuno, A.Md

No. Daftar Hadir : 14

OPD : RSUD dr. Soeratno Gemolong Kab. Sragen

Gagasan Isu : Pembuatan Sistem Digitalisasi Arsip Kepegawaian (Si Dian) di RSUD dr. Soeratno Gemolong Kab. Sragen

| **No** | **Hari/Tanggal** | **Kegiatan** | **Output** | **Nilai-Nilai Dasar ASN** | **Keterkaitan dengan Agenda 3** | **Bukti kegiatan** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jum’at, 22 Oktober 2021 | Membuat rancangan proses bisnis sistem digitalisasi arsip kepegawaian. | Dokumen rancangan proses bisnis sistem digitalisasi arsip kepegawaian | 1. Komitmen Mutu 2. Anti Korupsi | Pembuatan rancangan sistem digitalisasi arsip kepegawaian merupakan bentuk tanggungjawab melakukan pekerjaan dan pengembangan diri untuk menciptakan sebuah rancangan sistem yang inovatif dan sesuai dengan aturan yang ada.  **(Manajemen ASN)** |  |
| 2. | Sabtu, 23 Oktober 2021 | Membuat rancangan database sistem digitalisasi arsip kepegawaian. | Dokumen rancangan database sistem digitalisasi arsip kepegawaian | 1. Akuntabilitas 2. Komitmen Mutu |  |
| 3. | Senin, 25 Oktober 2021 | Berkoordinasi dengan bagian kepegawaian terkait rancangan sistem yang sudah dibuat | Saran dan masukan rancangan sistem dari bagian kepegawaian | 1. Etika Publik 2. Nasionalisme : Sila Ke-4 |  |
| 4. | Selasa, 26 Oktober 2021 | Konsultasi dengan mentor terkait rancangan proses bisnis dan database sistem yang sudah dibuat | Saran dan masukan rancangan sistem digitalisasi arsip kepegawaian dari mentor | 1. Etika Publik 2. Nasionalisme : Sila Ke-4 |  |
| 5. | Selasa, 26 Oktober 2021 | Finalisasi rancangan proses bisnis dan database sistem digitalisasi arsip kepegawaian | Dokumen hasil finalisasi rancangan proses bisnis dan database sistem | 1. Akuntabilitas 2. Etika Publik |  |

Sragen, 26 Oktober 2021

|  |  |
| --- | --- |
| Mengetahui, |  |
| Mentor | Peserta |
|  |  |
| **Sugito, S.Kep** | **Tulus Wahyuno, A.Md** |
| NIP. 19640118 198511 1 001 | NIP.19960114 202012 1 007 |